MING-WAR《万历：山河崩塌》Web 架构流畅稳定优化建设方案

一、方案定位

1.1 项目名称

MING-WAR《万历：山河崩塌》Web 架构流畅稳定优化建设方案

1.2 建设目标

本轮优化不改变游戏产品形态，不更换 React、TypeScript、Vite 和 Zustand 技术栈，不重写已经完成的经济、人口、政治、外交、战争和历史局势系统。

建设目标是：

在维持当前确定性模拟逻辑和开发效率的前提下，使31地区、1573—1662年完整周期能够稳定运行，避免月度结算阻塞界面、存档损坏、状态无限增长和后续扩充导致性能快速下降。

1.3 当前建设基础

项目当前已经形成较完整的单机模拟架构：

- React 19、TypeScript、Vite、Zustand；

- 月度模拟核心为纯函数 simulateMonth；

- 使用固定随机种子，支持确定性复现；

- 已接通人口、产业、市场、财政、政治、改革、外交、战争、局势等系统；

- 当前地图包含31个地区；

- 已建立类型检查、Vitest测试、地图校验、批量推演和单局诊断脚本。

项目文档记录的当前基线为377项测试、100局×240个月批量模拟无错误，以及多种历史局势能够在长周期模拟中正常触发。

二、建设边界

2.1 本轮纳入建设的内容

- 月度模拟性能基线与监控；

- 主线程卡顿治理；

- Zustand状态管理优化；

- 模拟引擎与UI进一步解耦；

- 连续推进和快速推演机制；

- 存档完整性和版本兼容；

- 历史数据、报告和账本容量控制；

- 确定性回归测试；

- CI自动化验收；

- 异常诊断和调试工具。

2.2 本轮不纳入的内容

以下内容不属于本轮稳定性建设范围：

- 不更换Unity、Godot或其他游戏引擎；

- 不引入3D地图；

- 不重构为WebGL地图；

- 不引入WebAssembly；

- 不建设多人联机；

- 不建设账号、排行榜和云存档后端；

- 不重写现有经济、人口和战争公式；

- 不大规模增加地区、商品和人口类别；

- 不进行整体UI美术重制；

- 不以增加新玩法作为本轮验收目标。

2.3 核心原则

- 先测量，后优化
不进行无法证明收益的性能改造。

- 保留确定性
同一版本、同一随机种子和同一决策序列必须得到相同结果。

- 渐进改造
每一个阶段都必须可以独立合并和回滚。

- 核心规则不依赖UI
模拟引擎不能直接访问React、DOM或Zustand。

- 玩家与AI继续使用同一规则
不为玩家单独维护一套模拟逻辑。

- 稳定优先于极限性能
不为了减少几毫秒计算而破坏代码可读性、测试能力和结果可复现性。

三、现有架构主要风险

3.1 每月全量复制游戏状态

当前 simulateMonth 在开始结算时对整个 GameState 执行一次 structuredClone。这有利于保持纯函数，但地区、人口组、市场数据和历史数据继续增长后，全量复制成本也会同步增长。

本轮不直接取消全量复制，而是先对其进行独立计时，根据数据决定是否进一步优化。

3.2 模拟运行在浏览器主线程

当前 advanceOneMonth 由Zustand直接同步调用 simulateMonth，结算完成后再更新状态。

当单月模拟时间增加后，可能出现：

- 点击按钮后界面短暂停顿；

- 地图提示和动画不流畅；

- 连续推进时无法及时暂停；

- 浏览器出现长任务警告；

- 快速推演期间页面假死。

3.3 Zustand持有完整模拟状态

当前Store同时承担：

- 完整 GameState；

- 玩家决策；

- 地图图层；

- 选中地区；

- 事件状态；

- 外交操作；

- 月度推进。

这会使模拟状态变化和UI状态变化绑定在一起，容易造成无关组件重新渲染。

3.4 月度流水线逐渐集中

simulation.ts 已经承担灾害、人口、市场、财政、政治、改革、战争、外交、事件和局势等系统的统一编排。

继续增加系统后，容易出现：

- 结算顺序不清晰；

- 局部修改影响其他阶段；

- 性能瓶颈难以定位；

- 测试只能覆盖最终结果，难以覆盖阶段结果。

3.5 长周期数据增长

项目已经对报告和账本进行了限制：

- 报告最多保留300条；

- 账本历史最多保留60个月。

但常规历史仍然每月追加。

当前约1080个月的游戏周期尚可承受，但后续不能把所有详细历史快照都直接写入主状态。

四、目标架构

4.1 总体结构

React UI
│
├── UI Store
│   ├── 选中地区
│   ├── 地图图层
│   ├── 面板开关
│   ├── 推进状态
│   └── 当前事件
│
├── Game View Store
│   ├── 当前日期
│   ├── 玩家势力摘要
│   ├── 地区地图摘要
│   ├── 最新报告
│   └── 当前告警
│
└── Simulation Runtime
    ├── Simulation Service
    ├── Web Worker
    ├── 权威 GameState
    ├── simulateMonth
    ├── 存档序列化
    └── 性能计时

4.2 核心设计

模拟引擎

现有 src/core 继续作为纯模拟层，不依赖浏览器界面。

Simulation Service

新增统一模拟服务，React和Zustand不再直接调用 simulateMonth。

建议接口：

interface SimulationService {
  startGame(options: StartGameOptions): Promise<GameViewSnapshot>;
  advanceMonth(decision: PlayerDecision): Promise<MonthResult>;
  advanceMonths(
    count: number,
    decisionProvider: DecisionProvider
  ): Promise<AdvanceResult>;
  saveGame(): Promise<SerializedSave>;
  loadGame(save: SerializedSave): Promise<GameViewSnapshot>;
  getFullStateForDebug(): Promise<GameState>;
}

第一阶段可由主线程实现，第二阶段替换为Web Worker实现。这样UI层不需要因为运行位置变化而再次修改。

Web Worker

完整 GameState 由Worker持有。

主线程只向Worker发送：

- 开始游戏；

- 玩家决策；

- 推进月份；

- 事件选择；

- 外交操作；

- 保存和读取请求。

Worker只返回UI需要的数据摘要，不在每个月返回完整状态。

五、分阶段建设内容

第一阶段：性能基线建设

5.1 建立性能测试脚本

新增以下命令：

npm run perf:month
npm run perf:year
npm run perf:fullgame
npm run perf:clone
npm run perf:save
npm run perf:report

测试内容

单月性能

分别测试：

- 开局第一个月；

- 运行10年后的单月；

- 运行50年后的单月；

- 战争高峰期单月；

- 多势力、多叛乱状态下单月。

记录：

- 平均耗时；

- P50；

- P95；

- 最大耗时；

- structuredClone 耗时；

- 各结算阶段耗时。

长周期性能

测试：

- 12个月；

- 120个月；

- 240个月；

- 完整1080个月。

内存测试

记录：

- 开局内存；

- 运行240个月后的内存；

- 完整周期后的内存；

- 重新开始游戏后的内存回落情况；

- 重复读档后的内存增长情况。

5.2 模拟阶段计时

在开发模式下为月度流水线增加阶段计时：

clone
disaster
region-economy
population
market
faction-maintenance
diplomacy
reform
politics
warfare
situation
history
invariant-validation

输出形式：

interface SimulationTiming {
  total: number;
  clone: number;
  regions: number;
  market: number;
  diplomacy: number;
  warfare: number;
  validation: number;
}

生产环境默认关闭详细计时。

5.3 第一阶段验收标准

- 能够稳定生成完整性能报告；

- 同一测试可重复运行；

- 性能测试不得修改正式游戏结果；

- 能明确识别月度结算中耗时最高的前三个阶段；

- 形成初始性能基线文件。

第二阶段：低风险结构优化

6.1 拆分UI状态和游戏状态

将现有Store拆分为：

UI Store

interface UiState {
  selectedRegionId: RegionId | null;
  mapLayer: MapLayer;
  activePanel: string | null;
  simulationStatus: "idle" | "running" | "paused";
  simulationProgress: number;
}

Game View Store

interface GameViewState {
  currentDate: string;
  playerFaction: PlayerFactionView;
  regions: Record<RegionId, RegionView>;
  reports: MonthlyReport[];
  alerts: Alert[];
  pendingEvent: PendingEventView | null;
}

完整 GameState 暂时仍可保留在模拟服务内部。

6.2 Zustand选择器治理

所有React组件必须通过精确选择器读取数据。

不推荐：

const store = useGameStore();

推荐：

const currentDate = useGameStore((state) => state.currentDate);
const selectedRegion = useGameStore(
  (state) => state.regions[state.selectedRegionId]
);

对于地区列表、势力列表和报告列表使用浅比较，避免任意状态变化导致整页重渲染。

6.3 地图渲染优化

地图层只订阅地图必要字段：

- 地区ID；

- 控制势力；

- 当前地图图层数值；

- 是否选中；

- 是否存在战争或灾害。

经济详情、人口组、账本、外交关系变化不应直接触发全部SVG地区重新计算。

6.4 月度流水线分阶段

保留最终 simulateMonth 对外接口，但内部拆为阶段函数：

function runRegionPhase(context: SimulationContext): void;
function runFactionPhase(context: SimulationContext): void;
function runDiplomacyPhase(context: SimulationContext): void;
function runPoliticsPhase(context: SimulationContext): void;
function runWarPhase(context: SimulationContext): void;
function runSituationPhase(context: SimulationContext): void;
function finalizeMonth(context: SimulationContext): SimulationResult;

每个阶段统一接收 SimulationContext：

interface SimulationContext {
  state: GameState;
  random: RandomGenerator;
  playerDecision: PlayerDecision;
  aiDecisions: Record<FactionId, PlayerDecision>;
  reports: MonthlyReport[];
  ledgerEntries: LedgerEntry[];
  timings?: SimulationTiming;
}

拆分的目的不是改变结算顺序，而是：

- 便于单独测试；

- 便于统计耗时；

- 减少主函数复杂度；

- 防止未来修改破坏阶段边界。

6.5 第二阶段验收标准

- 游戏结果与优化前完全一致；

- 固定种子回归测试哈希一致；

- React无明显无关重渲染；

- 地图操作不受账本、外交和报告变化影响；

- simulation.ts 只保留结算编排职责；

- 各阶段具有独立测试入口。

第三阶段：主线程隔离

7.1 引入Web Worker

新增文件：

src/runtime/
  simulationService.ts
  localSimulationService.ts
  workerSimulationService.ts
  simulation.worker.ts
  simulationMessages.ts
  viewSnapshot.ts

消息协议

type WorkerRequest =
  | { type: "START_GAME"; payload: StartGameOptions }
  | { type: "ADVANCE_MONTH"; payload: PlayerDecision }
  | { type: "ADVANCE_MONTHS"; payload: AdvanceMonthsRequest }
  | { type: "RESOLVE_EVENT"; payload: ResolveEventRequest }
  | { type: "DIPLOMACY_ACTION"; payload: DiplomacyAction }
  | { type: "SAVE_GAME" }
  | { type: "LOAD_GAME"; payload: SerializedSave };

返回：

type WorkerResponse =
  | { type: "GAME_STARTED"; payload: GameViewSnapshot }
  | { type: "MONTH_COMPLETED"; payload: MonthResult }
  | { type: "PROGRESS"; payload: SimulationProgress }
  | { type: "EVENT_REQUIRED"; payload: PendingEventView }
  | { type: "SAVE_COMPLETED"; payload: SerializedSave }
  | { type: "ERROR"; payload: SimulationError };

7.2 Worker持有权威状态

避免以下做法：

主线程发送完整GameState
→ Worker计算
→ Worker返回完整GameState
→ Zustand保存完整GameState

建议采用：

主线程发送决策
→ Worker内部更新GameState
→ Worker返回变化摘要
→ UI更新展示状态

7.3 连续推进机制

连续推进不得一次性阻塞整个Worker消息循环。

建议以批次执行：

for (let i = 0; i < count; i++) {
  advanceOneMonth();

  if (i % batchSize === 0) {
    postProgress();
    await yieldControl();
  }
}

功能要求：

- 支持1个月、12个月和自定义月数；

- 支持暂停；

- 支持事件中断；

- 支持玩家势力覆灭中断；

- 支持到达1662年自动结束；

- 支持推演进度展示；

- 支持异常立即终止。

7.4 Worker异常恢复

Worker发生异常时：

- 返回结构化错误；

- 保留最后一次稳定快照；

- UI退出“正在推进”状态；

- 提供恢复到上月状态的能力；

- 不允许界面永久停留在加载状态。

7.5 第三阶段验收标准

- 单月结算期间UI可以正常拖动、点击和切换面板；

- 连续推进期间可以暂停；

- Worker崩溃后页面不崩溃；

- Worker模式与本地主线程模式的确定性结果一致；

- 事件触发和外交操作结果一致；

- 正常游戏过程中不再出现明显主线程长任务。

第四阶段：状态和历史数据治理

8.1 状态分层

将游戏状态分为：

权威状态

影响模拟结果的数据：

- 地区；

- 势力；

- 人口组；

- 市场；

- 产业；

- 战争；

- 外交； -改革；

- 修正；

- 随机种子。

展示状态

只影响UI的数据：

- 当前选中地区；

- 面板开关；

- 地图图层；

- 排序方式；

- 折叠状态；

- 临时筛选条件。

历史摘要

用于趋势图和战报的数据：

- 年度人口；

- 年度国库；

- 年度军队；

- 年度控制区；

- 年度价格；

- 重要事件节点。

展示状态不得写入核心模拟存档。

8.2 历史压缩策略

建议保留：

- 最近24个月详细月报；

- 最近60个月完整账本；

- 最近300条重要报告；

- 全周期年度摘要；

- 重大事件永久记录。

普通月份不保存完整 GameState 快照。

8.3 快照和重放

建议采用：

- 开局完整快照；

- 每12个月一个完整快照；

- 两个快照之间保存玩家决策和事件选择；

- 手动存档保存完整状态；

- 自动存档保存最近稳定状态。

这可为后续实现历史回放、错误复现和存档恢复提供基础。

第五阶段：存档稳定性建设

9.1 存档结构

interface SaveFile {
  format: "ming-war-save";
  saveVersion: number;
  gameVersion: string;
  createdAt: string;
  updatedAt: string;
  checksum: string;
  metadata: SaveMetadata;
  state: GameState;
}

Metadata建议包含

- 当前日期；

- 玩家势力；

- 游戏版本；

- 存档版本；

- 随机种子；

- 游戏状态；

- 控制地区数量；

- 游戏时长；

- 存档名称。

9.2 存档校验

读档前检查：

- JSON结构；

- 存档格式标识；

- 存档版本；

- 必需字段；

- 数据类型；

- Checksum；

- 地区和势力引用关系；

- 数值是否存在NaN或Infinity；

- 当前日期是否合法。

9.3 存档迁移机制

建立迁移链：

const migrations: Record<number, SaveMigration> = {
  1: migrateV1ToV2,
  2: migrateV2ToV3
};

禁止在读档逻辑中散布临时兼容判断。

9.4 自动存档策略

建议保留三个自动存档槽：

- 最近一个月；

- 最近一年；

- 最近一次重大事件前。

写入新自动存档时采用临时记录和替换机制，防止浏览器意外关闭导致主存档损坏。

9.5 存档验收标准

- 同一存档连续读写100次后结果一致；

- 旧版本存档可通过迁移读取；

- 损坏存档不会导致页面崩溃；

- 存档读取后固定种子结果不改变；

- 自动存档失败时不覆盖上一个有效存档；

- 完整1080个月存档体积有明确上限。

第六阶段：测试和CI建设

10.1 测试层级

单元测试

继续覆盖：

- 经济；

- 人口；

- 市场；

- 财政；

- 政治；

- 改革；

- 外交；

- 战争；

- 局势；

- 不变量。

阶段测试

新增：

- Region Phase；

- Faction Phase；

- Diplomacy Phase；

- Politics Phase；

- War Phase；

- Finalize Phase。

确定性测试

同一输入执行两次：

hash(simulate(seed, decisions)) === hash(simulate(seed, decisions))

建议检查节点：

- 第1个月；

- 第12个月；

- 第120个月；

- 第240个月；

- 第600个月；

- 第1080个月。

Worker一致性测试

Local Simulation Service
        与
Worker Simulation Service

在相同输入下必须得到相同状态哈希。

存档测试

覆盖：

- 新建存档；

- 覆盖存档；

- 删除存档；

- 读档；

- 版本迁移；

- 校验失败；

- 中断写入恢复。

10.2 CI分层

每次提交执行

npm run typecheck
npm test
npm run build
npm run map:validate
npm run test:determinism
npm run test:save

每次合并到主分支执行

npm run batch
npm run diagnose
npm run perf:smoke

定期完整验证

npm run perf:fullgame
npm run batch:long
npm run test:worker
npm run test:save-compatibility

批量模拟仍需保持当前 errorRuns=0 的验收红线。

10.3 CI失败策略

以下任何一项失败，都不得视为优化完成：

- 类型检查失败；

- 单元测试失败；

- 状态不变量出现error；

- 确定性哈希变化且没有明确说明；

- 地图引用校验失败；

- 存档迁移失败；

- 批量模拟出现错误局；

- 性能超过预设退化比例。

十一、性能验收指标

以下指标作为建设目标，最终数值可根据第一阶段基线微调。

11.1 月度模拟

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 普通单月P50 | 不高于16ms |
| 普通单月P95 | 不高于30ms |
| 极端状态单月P95 | 不高于50ms |
| 单次主线程长任务 | 正常操作中不超过50ms |

如果单月模拟无法稳定达到该指标，则必须启用Worker模式。

11.2 连续推进

| 场景 | 目标 |
| --- | --- |
| 连续推进12个月 | 界面保持可交互 |
| 连续推进120个月 | 支持进度显示和暂停 |
| 完整1080个月 | 无崩溃、无状态异常 |
| 事件触发 | 自动暂停并等待玩家处理 |
| 玩家覆灭 | 自动结束推演 |

11.3 内存

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 完整周期内存 | 不持续线性失控增长 |
| 重新开局 | 旧状态可被垃圾回收 |
| 重复读档 | 不出现明显内存泄漏 |
| 报告与账本 | 严格遵守容量上限 |

11.4 稳定性

- 完整1080个月至少执行20个种子；

- 不变量error数量为0；

- 无NaN、Infinity和非法负值；

- 无悬空地区、势力、战争和外交引用；

- 同一版本同一输入哈希一致；

- Worker和本地模式结果一致。

十二、调试和可观测性建设

12.1 开发调试面板

增加仅开发环境启用的调试面板，展示：

- 当前随机种子；

- 当前状态哈希；

- 单月总耗时；

- 各阶段耗时；

- 当前内存估算；

- 地区数量；

- 人口组数量；

- 活跃战争数量；

- 活跃修正数量；

- 报告数量；

- 账本月份；

- 最近一次不变量检查结果。

12.2 状态哈希

对关键模拟状态生成稳定哈希，不包含：

- UI状态；

- 创建时间；

- 性能计时；

- 浏览器环境信息。

用于：

- 确定性测试；

- 读档验证；

- Worker一致性验证；

- 版本回归比较。

12.3 错误报告

结构化错误信息建议包含：

interface SimulationError {
  code: string;
  phase: SimulationPhase;
  date: string;
  seed: number;
  message: string;
  stack?: string;
  stateHash?: string;
}

不得把完整存档和所有内部数据直接写入浏览器控制台。

十三、实施优先级

P0：必须完成

- 性能基线；

- 阶段计时；

- 确定性哈希；

- 存档校验；

- Zustand精确选择器；

- CI自动执行；

- 完整1080个月稳定性测试。

P1：建议完成

- Simulation Service抽象；

- UI状态和模拟状态分离；

- 月度流水线分阶段；

- Web Worker；

- 连续推进暂停和进度；

- 自动存档与恢复。

P2：后续增强

- 年度快照和重放；

- 性能调试面板；

- 状态差量同步；

- 历史摘要压缩；

- 浏览器崩溃恢复；

- 存档导入导出。

十四、阶段性验收顺序

里程碑A：可测量

完成性能脚本、阶段计时、状态哈希和基线报告。

验收结果：

已经能够客观判断项目是否变慢，以及具体慢在哪里。

里程碑B：低风险稳定化

完成Store拆分、选择器治理、流水线分阶段和历史容量控制。

验收结果：

在不改变玩法结果的前提下，降低重渲染和代码耦合。

里程碑C：主线程无阻塞

完成Simulation Service和Web Worker。

验收结果：

月度模拟和连续推进不再冻结界面。

里程碑D：存档可靠

完成版本化、校验、迁移、自动存档和异常恢复。

验收结果：

游戏长周期运行和版本升级不会轻易导致存档损坏。

里程碑E：自动化守门

完成CI、确定性、Worker一致性、完整周期和性能退化检查。

验收结果：

后续增加内容时，可以自动发现性能和稳定性回退。

十五、风险与控制措施

15.1 Worker迁移引入结果差异

控制措施：

- 先建立Local Simulation Service；

- Worker只替换执行位置；

- 使用状态哈希比对；

- 保留主线程模式作为回滚入口。

15.2 状态拆分造成数据不同步

控制措施：

- Worker内部状态为唯一权威状态；

- UI不得直接修改模拟状态；

- 所有操作通过命令消息发送；

- 每次返回结果携带月份和状态版本号。

15.3 性能优化破坏确定性

控制措施：

- 不改变随机数调用顺序；

- 不并行执行存在先后依赖的模拟阶段；

- 每次优化都执行固定种子长周期回归；

- 状态哈希变化必须有明确设计说明。

15.4 过度优化增加复杂度

控制措施：

- 没有性能数据证明的问题不提前重写；

- 暂不引入WASM；

- 暂不建立复杂ECS；

- 暂不将所有数据改成二进制结构；

- 保持核心类型和业务代码可读。

十六、最终交付物

本轮建设完成后应具备以下成果：

- 性能基线报告；

- 月度模拟阶段计时系统；

- 确定性状态哈希工具；

- 拆分后的模拟流水线；

- Simulation Service统一接口；

- Web Worker模拟运行环境；

- UI Store与Game View Store；

- 连续推进、暂停和进度机制；

- 版本化存档和迁移系统；

- 自动存档和异常恢复机制；

- 完整周期稳定性测试；

- Worker与本地模式一致性测试；

- GitHub Actions持续集成；

- 开发调试和性能诊断面板；

- 项目优化开发文档。

十七、建设完成判定

满足以下条件时，可认定本轮优化建设完成：

- 31地区完整游戏周期稳定运行；

- 单月推进不会造成明显界面卡顿；

- 连续推演支持暂停和事件中断；

- 模拟逻辑与UI线程完成隔离；

- 固定种子结果保持确定性；

- Worker与本地运行结果一致；

- 存档可以校验、迁移和恢复；

- 状态历史增长得到控制；

- CI自动完成类型、测试、构建、地图、确定性和存档检查；

- 批量模拟继续保持 errorRuns=0；

- 项目后续增加事件、法律和局势时，不需要再次改造基础运行架构。

十八、总结

本轮优化的重点不是让MING-WAR变成一个更复杂的游戏，而是建立可靠的运行底座。

最终目标可以概括为：

保留现有React、TypeScript、Vite、Zustand和纯函数模拟体系，通过性能基线、状态分层、Worker隔离、存档治理和自动化测试，使当前31地区、90年历史周期的游戏能够长期、稳定、流畅地运行。